SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP  na: Pełnienie funkcji Operatora "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Szczyrk w latach 2008-2010"

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miasto  Szczyrk

43-370 Szczyrk

ul. Beskidzka 4 ,

REGON  000525286, NIP 937-16-53-267

internet : www.szczyrk.pl ,

I . Tryb udzielenia zamówienia:

1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r., Nr 223, poz. 1655  ),  zwaną w dalszej części SIWZ ustawą „PZP".

2.  Postępowanie toczy się przed powołaną do przeprowadzenia niniejszego przetargu komisją przetargową.

II . Opis przedmiotu zamówienia.

# Opis przedmiotu zamówienia według  CPV: 74.23.15.40,  74.30.00.00,

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pn. "Pełnienie funkcji operatora  Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Szczyrk  w  latach  2008 – 2010 "

W trakcie realizacji przedmiotowego Zamówienia  modernizacje obejmą 270 zadań inwestycyjnych, podzielonych na poszczególne lata:

1) I etap- przewiduje się zrealizowanie 135 zadań inwestycyjnych; termin rozliczenia upływa 31.03.2009r.

2) II etap- przewiduje się zrealizowanie 135 zadań inwestycyjnych; termin rozliczenia upływa 31.03.2010r.

2. Jedno zadanie inwestycyjne to  wymiana 1 źródła ciepła w budynku jednorodzinnym inwestora lub wydzielonym lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, objęte jedna umowa modernizacyjną

3. Operator na potrzeby Programu uruchomi dwa numery telefonów, pod którymi będzie można uzyskać informację na temat Programu ONE w okresie poniedziałek – piątek każdego tygodnia (w godzinach 8.00:16.00).

III.  Przedmiot   zamówienia obejmuje w szczególności :

1. Operator opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wzory druków potrzebnych w czasie realizacji zadania tj.

- projekt umowy adaptacji i modernizacji obiektu,

- projekt wzoru kosztorysu,

- projekt umowy użyczenia,

- projekt umowy z instalatorem na wykonanie zadania oraz,

- inne dokumenty wynikające z potrzeb Programu.

2. W trakcie realizacji Programu Operator  będzie zobowiązany do:

- przeprowadzenia wraz z Zamawiającym  weryfikacji  wniosków  oraz dokumentów do niego  załączonych zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Programu,

- przeglądu obiektów objętych Programem przy udziale instalatora oraz Inwestora (uczestnika) w celu określenia zakresu prac do wykonania,

- powołania członków komisji ds. wyboru zadań inwestycyjnych przewidzianych do modernizacji oraz prowadzenia prac związanych z wyborem tych zadań na dany rok,

- przeprowadzenie konkursu na instalatorów wraz z weryfikacją urządzeń grzewczych przez nich oferowanych,

- organizacji ekspozycji kotłów C.O. przy uczestnictwie instalatorów  wybranych w ramach konkursu do realizacji Programu,

- wykonania audytów energetycznych dla uczestników  Programu , koszt wykonania audytu ponosi inwestor (uczestnik )

- weryfikacji rozwiązań projektowych  i  kosztorysów przedłożonych przez instalatora pod kontem zgodności z Programem , przepisami Prawa budowlanego oraz umowy z WFOŚiGW w Katowicach,

- opracowania i przedłożenia do akceptacji Urzędowi Miasta Szczyrk, harmonogramu realizacji Programu wraz z wyceną w oparciu o wyniki przeprowadzonego przeglądu,

- opracowania wymaganych wzorów druków dla realizacji  Programu oraz  przygotowanie projektów umów adaptacji i modernizacji obiektów do celów Programu,

- wykonania harmonogramu robót instalacyjnych dla obiektów zakwalifikowanych do Programu,

- zawarcia na podstawie zatwierdzonych dokumentacji,  umów z instalatorami i uczestnikami Programu,

- współpracy  ze stronami biorącymi udział w Programie w zakresie wymogów technicznych oraz formalnoprawnych dla projektów i kosztorysów wykonywanych dla potrzeb Programu,

- współpraca z instalatorami w zakresie realizacji działań objętych Programem,

- współpraca  z  dostawcami urządzeń i materiałów w zakresie koordynacji dostaw i zapewnienia napraw gwarancyjnych i serwisowych,

- nadzoru i kontroli nad realizacją robót oraz uczestniczenie w każdorazowym  odbiorze zrealizowanych zadań inwestycyjnych  objętych umowami zawartymi w ramach Programu,

- zapewnienia przez czas trwania umowy pomocy technicznej oraz doradztwa dla mieszkańców  uczestniczących w Programie w zakresie realizacji warunków gwarancyjnych zainstalowanych urządzeń, przy czym koszty zapewnienia obsługi serwisowej, wymian gwarancyjnych, odpowiedzialności z tytułu rękojmi ponoszą firmy bezpośrednio wykonujące dostawy lub roboty.

- kompletacji i przedstawienia zamawiającemu dokumentów służących rozliczeniu inwestycji z instytucjami finansującymi, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami finansowania Programu przez WFOŚiGW w Katowicach,

- przekazywania miesięcznych raportów rzeczowo-finansowych z realizacji Programu,

- udziału w spotkaniach koordynacyjnych z uczestnikami Programu .

-  należy przewidzieć konieczność regulowania  spraw formalno-prawnych w  miejscu    zamieszkania Inwestora .

3. Po zakończeniu rocznego etapu modernizacji Operator będzie zobowiązany do przekazania do archiwum Urzędu Miasta Szczyrk dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji Programu, a zwłaszcza  umów, projektów, kosztorysów, dokumentów finansowych.

4. Operatora uczestniczy  jako przedstawiciel Zamawiającego  w  kontroli  przeprowadzanej przez instytucje współfinansującą Program ograniczenia niskiej emisji .

IV. Opis części  zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 i 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 31.03.2010. r.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych , oraz spełniają warunki dodatkowe to jest :

1)  wykonał okresie trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie usługi, których przedmiotem było świadczenie usług Operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla przynajmniej 1 zakończonej inwestycji w ramach której zrealizował nie mniej  niż 200 (słownie: dwieście) zadań inwestycyjnych, przy czym za jedno zadanie inwestycyjne Zamawiający rozumie wymianę jednego źródła ciepła w budynku jedno rodzinnym lub wydzielonym lokalu  mieszkalnym w ramach obowiązków Operatora Programu Ograniczenia Niskiej  Emisji albo pełnił analogiczną funkcję w programie o cechach, złożoności  i zakresie jak Program Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanych ze środków WFOŚiGW .

2) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym :

a) osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie stosownie do nadzorowanych robót  o specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych , gazowych , wodociągowych i  kanalizacyjnych .

b) zatrudnia specjalistę ds. rozliczeń finansowych - posiadającego 3 letnie doświadczenie zawodowe, który uczestniczył w pracach zespołu Operatora na stanowisku związanym z rozliczeniami robót budowlano-montażowych  w  min. 1 Programie  Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanym ze środków   WFOŚiGW albo posiadającego 3 letnie doświadczenie zawodowe, który  pełnił analogiczną funkcję w programie o cechach, złożoności  i zakresie jak Program Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanych ze środków WFOŚiGW .

3) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu  prowadzonej działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia  na sumę ubezpieczenia nie mniejszą  niż 100.000 PLN.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

3. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- oświadczenie w trybie art.  22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik Nr 2)

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego  oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzę i doświadczenie oraz  dysponowania potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  usług  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i wartością  usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane z należycie (referencje), (załącznik nr 3)

- wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 4);

- stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - w zakresie funkcji inspektora nadzoru, należy załączyć odpis uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie  potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- polisę, a w przypadku jej braku  inny dokument  potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy od terminu realizacji urnowy należy przedstawić oświadczenie, iż umowa ubezpieczeniowa będzie przedłużona do czasu zakończenia prac.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oświadczenia należy przedstawić w oryginale.

4. Do oferty należy załączyć również :

a) parafowany i podpisany projekt umowy,

b) oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty  stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji  (załącznik nr 1)

Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art.38).

2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia , wnioski zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się złożone w terminie , jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

XI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:

-  Mariusz Pindel -referat GKUHiR           tel. (033) 82 950 26

XII. Termin związania z ofertą.

1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert,

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

4. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub atramentem niezmywalnym oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały.

5. Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, przy czym  na ostatniej stronie formularza oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy.

Pozostałe strony muszą być parafowane.

Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

7. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8.Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: "Oferta na:

Pełnienie funkcji operatora "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Szczyrk w latach 2008-2010 ".  NIE OTWIERAĆ przed 23.04.2008r. godz. 11.00"

Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem , że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1.  W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie

- każdy z podmiotów oddzielnie musi  udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych

- w przypadku warunku wymaganego doświadczenia ( „zrealizowali w ostatnich 3 latach co najmniej jednego zamówienia na usługi o charakterze jak w niniejszym postępowaniu”), każdy z przedsiębiorców musi udokumentować doświadczenie w wykonywaniu usług powierzonych mu do wykonania,

- potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie przedsiębiorców w sumie musi spełniać wymagane warunki,

- w przypadku warunku posiadania  pracowników zdolnych do wykonania zamówienia przedsiębiorcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki

- wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

11. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r., Nr 223, poz. 1655)

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. Miejsce oraz termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 11 do dnia 23.04.2008r. do godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu  23.04.2008r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31.

XV. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wartość oferty musi być podana w cenach netto i brutto w złotych polskich  (cyfrowo i słownie) w następujący sposób:

a) wykonawca określi ceny jednostkowe netto i brutto obsługi jednej umowy modernizacyjnej

b) wykonawca obliczy wartość oferty poprzez przemnożenie ceny jednostkowej przez założona ilość umów modernizacyjnych. Wartość ta stanowić będzie cenę netto i brutto oferty.

2. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną  ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Ceny jednostkowe winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie Wykonawca oferuje .

3. Założona ilość umów modernizacyjnych nie będzie podstawą ustalenia wysokości należnego wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie to ustalone będzie jako iloczyn oferowanych cen jednostkowych i rzeczywiście obsłużonych oraz zrealizowanych w całości umów modernizacyjnych

4. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu postępowania z należnymi  podatkami i opłatami .

5. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi w sposób określony w art.88 ustawy Pzp

XVI.  KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

2.  Ocena przyznawane za podane w pkt  12.1  kryteria liczone będą według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów= ( Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: -Cmin - njniższa cena spośród wszystkich ofert -Cof - cena podana w ofercie |

3.  Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z Członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która uzyskała największą ilość punktów tj. oferta z najniższą ceną.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

#### XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, biorących udział w postępowaniu. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

Przystępując do podpisania umowy Wykonawca złoży odpis decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON a wykonawcy którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie złożą także umowę regulującą   ich  współdziałanie (konsorcjum).

XVIII. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy

1.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku  formach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego -nr konta: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprz.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form , o których mowa w ppkt 2  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

#### XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji

#### XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

W toku postępowania Wykonawcy służą środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI rozdział  1 i 2 ustawy PZP.

XXI. Pozostałe informacje.

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

2. Wykonawcy którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie złożą także umowę regulującą ich współdziałanie (konsorcjum).

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz.U. 2007r., Nr 223, poz. 1655.)

4.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Szczyrk dnia  10.04.2008 r.

Załączniki:

-Formularz ofertowy

-Druki oświadczeń

-Projekt umowy

### Załącznik nr 1 do SIWZ

### FORMULARZ  OFERTOWY

Gmina Szczyrku Szczyrk ul. Beskidzka 4

WYKONAWCA: ..........................................

....................................................................

...................................................................

tel/fax:.........................................................

e-mail:.........................................................

# OFERTA

Nawiązując do zaproszenia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług  Operatora Programu Ograniczenia  Niskiej Emisji w latach 2008-2010  w Szczyrku

1.Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego świadczenie usług Operatora Programu Ograniczenia  Niskiej Emisji w latach 2008-2010  w Szczyrku

1.  Cena jednostkowa obsługi jednej umowy modernizacyjnej :

.......................(netto)+ ....................%(VAT) =  ......................zł brutto (słownie) brutto: …………………

………………………………………………………………………………………………………………

Ogólna cena BRUTTO oferty wynikająca z przemnożenia w/w ceny jednostkowej przez ilość założonych 270 umów modernizacyjnych z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie: ...................................zł brutto (słownie:.................. …………………….zł) w tym VAT ……………….zł (słownie :………………………………………….)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres do dnia.............................także zakreślonego zapisami specyfikacji. Oświadczamy, że nie jest wiążące  wycofanie przez nas oferty, które nastąpiło po terminie składania ofert.

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt  umowy  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

5. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości..........................słownie.............................................................................zł

(tj. 5 % wartości umowy) w terminie określonym przez Zamawiającego w formie

.....................................................................................(zgodnej z zapisami i wymaganiami SIWZ).

6. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji . Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu  zamówienia wg opisu podanego w SIWZ.

7.Oświadczamy jednocześnie, że nasza firma/konsorcjum:

- spełnia wszystkie wymagania art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z mocy

art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

- zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń oraz nie zgłasza żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia.

8. W/w zamówienie wykonamy w terminie: od daty podpisania umowy do dnia 31.03.2010 r., z tym że:

a)   termin wykonania etapu I - 135 zadań inwestycyjnych  obejmujących nadzór i rozliczenia 31.03.2009 r.

b)   termin realizacji etapu II - 135 zadań inwestycyjnych obejmujących nadzór  i rozliczenia 31.03.2010 r.

9. Warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

10.  Prace objęte zamówieniem zamierzmy wykonać sami*

Następujące prace zamierzmy zlecić podwykonawcom  * Zakres:................................................................................................................................................................................................................. …………………………………………………………………   Wartość::.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Oświadczam/y, że został/nie został ustanowiony pełnomocnik wykonawcy* do:

a) reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

w osobie ..................................................................................................................

b) reprezentowania go w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego: w osobie ..............................................................................................

12. Informuję/informujemy, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, póz. 211 z późn. zm.)

a)   ...................................................................................................

b)  ...................................................................................................

c)   ...................................................................................................

13. Dane dotyczące rachunku bankowego ................................................................................

14. Nasz  NIP ...................................................... REGON .......................................................

15. Ofertę niniejszą składamy na..................kolejno ponumerowanych stronach.

* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ..........................................

2.  ..........................................

3.  ..........................................

4.  ..........................................

Podpis i pieczęć imienna 								            (Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

# Oświadczenie

### w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4

Ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/podać nazwę i adres firmy/

biorąc udział w przetargu na

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Oświadcza, że :

na podstawie art.22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia

-----------------------------

data podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ USŁUG

NA PEŁNIENIE FUNKCJI OPERATORA PROGRAMU  OGRANICZENIA  NISKIEJ EMISJI W SZCZYRKU W LATACH 2005-2007

Nazwa Wykonawcy

Adres

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Miejsce wykonania usług Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość przedsięwzięcia PLN brutto | Okres realizacji rozpoczęcie/zakończenie/ | LICZBA WYMIENIONYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

......................................................

/data podpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy/

pieczęć Wykonawcy 																Złącznik nr 4 do SIWZ

POTENCJAŁ  KADROWY

Wykaz  osób, które będą wykonywać zamówienie z informacjami o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia

|  | Imię i nazwisko | Proponowana funkcja w realizacji zamówienia | Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Operatora/ inspektora nadzoru/ specjalisty | Numer posiadanych uprawnień | Prowadzone zadania w ostatnich trzech latach ( 2005-2007 r.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nazwa inwestycji | Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość nadzorowanych robót | LICZBA WYMIENIONYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA |
|  |  | Operator Programu ograniczenia niskiej emisji / Inspektor nadzoru branży instalacyjnej |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspektor Nadzoru branży instalacyjnej |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Specjalista d.s. rozliczeń |  |  |  |  |  |  |

W załączeniu dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

miejscowość, data

……………………………………..

data podpis

/ upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy

projekt umowy – zał. nr 5

UMOWA GKUHiR 342/……/08

Zawarta w dniu …………...w Szczyrku pomiędzy Miastem Szczyrk reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Szczyrk                                 -	mgr Wojciecha Bydlińskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta             - 	Kazimiery Egielman

zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a firma ………………………………………z siedzibą w ………………………………. reprezentowaną przez:        …………………. – ………………………….

zwaną w dalszej treści umowy OPERATOREM.

§1

1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w dniu ……...................... r.,    w trybie przetargu nieograniczonego wg zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r., Nr 223, poz. 1655) zwanej dalej ustawą, ZAMAWIAJĄCY powierza, a OPERATOR przyjmuje do wykonania zamówienie na świadczenie usług Operatora „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Szczyrk w latach 2008-2010”, zwane dalej zamówieniem w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niniejszej umowie.

2.   Program ograniczenia niskiej emisji, o którym mowa w ust. 1, zwany w dalszej treści umowy PONE, w trakcie realizacji którego przewiduje się wykonanie 270 zadań inwestycyjnych, w etapach na dwa lata, tj.:

a)   I etap- przewiduje się zrealizowanie 135 zadań inwestycyjnych; termin realizacji i rozliczenia  upływa 31.03.2009r.

b)   II etap- przewiduje się zrealizowanie 135 zadań inwestycyjnych; termin realizacji i rozliczenia upływa 31.03.2010r.

3. Jedno zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 2, to wymiana jednego źródła ciepła w  budynku Inwestora.

4. Przez inwestora rozumie się mieszkańca gminy Szczyrk posiadającego tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym pozwalającym na przeprowadzenie inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła.

5. Umowa modernizacyjna jest umowa zawarta pomiędzy Operatorem, Wykonawcą , a Inwestorem w zakresie wymiany źródła ciepła.

§2

- Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Operatorowi wynagrodzenie umowne określone jako  iloczyn ceny jednostkowej obsługi jednej umowy modernizacyjnej                i ilości rzeczywiście zrealizowanych umów modernizacyjnych tj.:

.......................(netto)+ ....................% (VAT) =  .......................zł brutto (słownie) brutto: ……………….

…………………………………………………………………………………………………………….

- Ogólna cena BRUTTO umowy wynikająca z przemnożenia ceny jednostkowej określonej w § 2 pkt 1 przez ogólną ilość założonych do realizacji 270 umów modernizacyjnych  wynosi : ...................................zł brutto (słownie:............................

…………………….zł) w tym VAT ……………..zł  (słownie :……………………….

……………………………………………………..)

- Planowana ilość ………. umów w okresie dwóch lat, stanowiąca podstawę wyceny może ulec zmianie  w przypadku zmiany  kwoty dofinansowania przez instytucji finansującą .

- Oferta cenowa wraz ze specyfikacją stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie częściowe za modernizacje płatne będzie z dołu w okresach kwartałów kalendarzowych w wysokości  80% wartości iloczynu ilości zrealizowanych umów i ceny ofertowej za 1 umowę modernizacyjną

- Pozostałe 20 % wynagrodzenia zapłacone zostanie po rozliczeniu z WFOŚiGW pożyczki za dany rok realizacji i przekazaniu dokumentacji do archiwum Urzędu Miasta w Szczyrk.

- Należność za wykonanie usług Zamawiający ureguluje w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na konto Operatora.

§ 3

1. Operator opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wzory druków potrzebnych w czasie realizacji zadania tj.

- projekt umowy adaptacji i modernizacji obiektu,

- projekt wzoru kosztorysu,

- projekt umowy użyczenia,

- projekt umowy z instalatorem na wykonanie zadania oraz,

- inne dokumenty wynikające z potrzeb Programu.

2. W trakcie realizacji Programu Operator  będzie zobowiązany do:

- przeprowadzenia wraz z Zamawiającym  weryfikacji  wniosków  oraz dokumentów do niego  załączonych zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Programu,

- przeglądu obiektów objętych Programem przy udziale instalatora oraz Inwestora (uczestnika) w celu określenia zakresu prac do wykonania,

- powołania członków komisji ds. wyboru zadań inwestycyjnych przewidzianych do modernizacji oraz prowadzenia prac związanych z wyborem tych zadań na dany rok,

- przeprowadzenie konkursu na instalatorów wraz z weryfikacją urządzeń grzewczych przez nich oferowanych,

- organizacji ekspozycji kotłów C.O. przy uczestnictwie instalatorów  wybranych w ramach konkursu do realizacji Programu,

- wykonania audytów energetycznych dla uczestników  Programu , koszt wykonania audytu ponosi inwestor (uczestnik )

- weryfikacji rozwiązań projektowych  i  kosztorysów przedłożonych przez instalatora pod kontem zgodności z Programem , przepisami Prawa budowlanego oraz umowy z WFOŚiGW w Katowicach,

- opracowania i przedłożenia do akceptacji Urzędowi Miasta Szczyrk, harmonogramu realizacji Programu wraz z wyceną w oparciu o wyniki przeprowadzonego przeglądu,

- opracowania wymaganych wzorów druków dla realizacji  Programu oraz  przygotowanie projektów umów adaptacji i modernizacji obiektów do celów Programu,

- wykonania harmonogramu robót instalacyjnych dla obiektów zakwalifikowanych do Programu,

- zawarcia na podstawie zatwierdzonych dokumentacji,  umów z instalatorami i uczestnikami Programu,

- współpracy  ze stronami biorącymi udział w Programie w zakresie wymogów technicznych oraz formalnoprawnych dla projektów i kosztorysów wykonywanych dla potrzeb Programu,

- współpraca z instalatorami w zakresie realizacji działań objętych Programem,

- współpraca  z  dostawcami urządzeń i materiałów w zakresie koordynacji dostaw i zapewnienia napraw gwarancyjnych i serwisowych,

- nadzoru i kontroli nad realizacją robót oraz uczestniczenie w każdorazowym  odbiorze zrealizowanych zadań inwestycyjnych  objętych umowami zawartymi w ramach Programu,

- zapewnienia przez czas trwania umowy pomocy technicznej oraz doradztwa dla mieszkańców  uczestniczących w Programie w zakresie realizacji warunków gwarancyjnych zainstalowanych urządzeń, przy czym koszty zapewnienia obsługi serwisowej, wymian gwarancyjnych, odpowiedzialności z tytułu rękojmi ponoszą firmy bezpośrednio wykonujące dostawy lub roboty.

- kompletacji i przedstawienia zamawiającemu dokumentów służących rozliczeniu inwestycji z instytucjami finansującymi, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami finansowania Programu przez WFOŚiGW w Katowicach,

- przekazywania miesięcznych raportów rzeczowo-finansowych z realizacji Programu,

- udziału w spotkaniach koordynacyjnych z uczestnikami Programu ,

- przy czym należy przewidzieć konieczność regulowania  spraw formalno-prawnych w  miejscu zamieszkania Inwestora .

3. Po zakończeniu rocznego etapu modernizacji Operator będzie zobowiązany do przekazania do archiwum Urzędu Miasta Szczyrk dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji Programu, a zwłaszcza  umów, projektów, kosztorysów, dokumentów finansowych.

4. Operator uczestniczył  będzie  jako przedstawiciel  Zamawiającego  w  kontroli  przeprowadzanej przez instytucje współfinansującą Program ograniczenia niskiej emisji .

§4

1.    ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do:

- dostarczenia Operatorowi kopii umów pożyczki z WFOŚiGW, dotyczących  wdrożenia programu ograniczenia niskiej emisji  dla poszczególnych etapów .

- przekazania Operatorowi  listy osób biorących udział w Programie oraz zakwalifikowanych do poszczególnych etapów

2.   OPERATOR zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i  normami,

- uwzględnienia w zadaniach przyjętych do realizacji wyrobów (materiałów i urządzeń) budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania;

- sprawdzenia i odebrania od inwestora wszystkich wymaganych dokumentów, opinii, decyzji i uzgodnień, niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę ,

- informowania Zamawiającego o postępie prac i podstawowych decyzjach podejmowanych w trakcie prowadzenia funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji  na koniec każdego miesiąca w okresie realizacji zamówienia;

- umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

1.    Strony  upoważniają do bieżących konsultacji i kontaktów w trakcie realizacji umowy:

a)   ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: ........................................................................,

b)   ze strony OPERATORA: .................................................................................. ,

2.    W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 6

1.   OPERATOR powierzy wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie                     (podwykonawcy) zgodnie z ofertą przetargową, tj.:

a)  wykonanie………….....................................……..… firma o nazwie:……..............

………………………………………………………z siedzibą w  …………………

reprezentowana przez:…...............………………,

b)  wykonanie…………………….....................................… firma o nazwie: ..............,

……………………………………………………..z siedzibą w …………………

…………………………….. reprezentowana przez:…...............………………

2.   Za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/ów OPERATOR ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne.

3.   OPERATOR wyraża zgodę na zapłatę faktury za wykonane prace za dany etap, po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu bankowych potwierdzeń dokonania przelewów należności na rzecz podwykonawców, za wykonane przez nich prace w fakturach.

4.   OPERATOR nie może powierzyć podwykonawcom realizacji innych części przedmiotu umowy niż określonych w ust. 1.

§ 7

1.  Operator zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów rzeczowo-finansowych z realizacji Programu.

2.  Przekazywania kompletnych dokumentów służących rozliczeniu poszczególnych zadań inwestycyjnych z WFOŚiGW, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami finansowania Programu ograniczenia niskiej emisji przez WFOŚiGW, będą następować sukcesywnie, w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. Z tego tytułu będą sporządzane protokoły zdawczo – odbiorcze podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron.

3.    Jeżeli w toku czynności odbioru dokumentów służących rozliczeniu zadania inwestycyjnego z WFOŚiGW, o którym mowa w §1 zostaną stwierdzone braki lub wady lub nastąpi brak zatwierdzenia prac przez WFOŚiGW, to ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia braków lub wad. ZAMAWIAJĄCY wyznaczy OPERATOROWI termin technicznie możliwy na ich usunięcie. OPERATOR nie może odmówić usunięcia braków lub wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

4.  Operator ponosi wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prób, badań, testów i pomiarów itp., niezbędnych do udokumentowania jakości prac i ich zgodności z wymogami prawa oraz odpowiednimi normami oraz postanowieniami umowy.

5.  OPERATOR przedkładając do wypłaty fakturę za wykonanie zadania inwestycyjnego zobowiązany jest załączyć kompletną dokumentację rzeczowo- finansową dla każdego wymienionego źródła ciepła zawierającą:

- dokument potwierdzający zakup urządzenia;

- dokumentu potwierdzającego zapłaty za usługi oraz materiały związane z instalacją ciepła;

- dokumentu potwierdzającego zapłatę wymaganego wkładu własnego ze strony inwestora;

- dokumenty potwierdzające trwałe złomowanie starego źródła ciepła lub kartę przekazania odpadu;

- protokół odbioru robót wykonanych przez instalatora;

- dokument potwierdzający posiadanie przez inwestora tytułu prawnego do nieruchomości,  w której ma być wykonane zadanie inwestycyjne;

- wykonawca jest zobowiązany do uzyskania oświadczenia od inwestora o zapewnienie użytkowania inwestycji przez okres, co najemnej 5 lat od dnia jej przekazania do użytkowania;

§ 8

- Zamawiający zapłaci Operatorowi kary umowne :

- za odstąpienie od umowy na wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości  2 % od wartości ustalonej jako iloczyn oferowanej ceny jednostkowej i ilość nie zrealizowanych umów modernizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zapłaci Operatorowi za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za przedmiot umowy odsetki ustawowe.

- Operator zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Operator, 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 2 pkt.1 x ilość niezrealizowanych zadań, lecz nie mniej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a także ustalonego w harmonogramie etapu, z przyczyn zależnych od Operatora, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia, określonego w pkt.2 , lecz nie mniej niż 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100)

- za każdy dzień zwłoki, z winy Operatora, w dostarczeniu dokumentów rozliczeniowych poszczególnych etapów, które powodowałyby nie rozliczenie lub przesunięcie płatności, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za dany etap, licząc od terminu przewidzianego w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie realizacji zadania, lecz nie mniej niż 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100). Operator nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy wykonawców i dostawców oraz inwestorów objętych umowami.

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, w wysokości 0,2 % całkowitego otrzymanego wynagrodzenia umownego, licząc od daty ustalonej przez strony dla usunięcia wad, przy czym Operator odpowiada jedynie za wady wynikające z jego zakresu działania i nie obejmuje zwłaszcza wad dostarczonych do realizacji robót, materiałów i urządzeń, wad ukrytych itp. za które odpowiadają dostawcy i wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i nie wykluczają kumulacji kar umownych.

§9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 2 pkt 2 tj. w kwocie ………………… złotych najpóźniej w dniu zawarcia umowy , w formie ……………………………………….

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 10

Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić                   od umowy jeżeli:

- wystąpią istotne zmiany (np.: utrata źródła finansowania umów modernizacyjnych) powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ,

- Operator pomimo dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje nadal swoich obowiązków zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Operatora w ciągu 7 dni od otrzymania informacji przez Zamawiającego o nakazie,

- Operator bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji umowy i nie podjął ich w ciągu 14 dni od wezwania przez Zamawiającego.

§ 10

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Przeniesienie praw Operatora wynikających niniejszej umowy  wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 12

1.   W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2.   Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy dla  ZAMAWIAJĄCEGO Sąd powszechny .

§ 13

Umowa została sporządzona w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje ZAMAWIAJĄCY i dwa  OPERATOR .

# OPERATOR							ZAMAWIAJĄCY