SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP na: Pełnienie funkcji Kierownik projektu/Inspektor nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk

I.  Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miasto Szczyrk

43-370 Szczyrk

ul. Beskidzka 4 ,

REGON  000525286, NIP 937-16-53-267

internet : www.um.szczyrk.pl ,

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r.,Nr 223, poz.1655 ze zm. ), zwaną w dalszej części SIWZ ustawą „PZP".

2.  Postępowanie toczy się przed powołaną do przeprowadzenia niniejszego przetargu komisją przetargową.

3.  Projekt współfinansowany  przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WSL  2007-2013.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień : CPV: 71.52.00.00 Usługi nadzoru budowlanego.

1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest: Pełnienie funkcji Kierownik projektu/Inspektor nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk  współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WSL  2007-2013.

Charakterystyka  nadzorowanych robót:

Zagospodarowanie terenu  stanowi pętlę ścieżki narciarskiej służącej latem jako trasa rowerowa (po uprzednim przystosowaniu profilu poprzecznego i regulaminu). Trasę (przebiegi), nachylenia i rozwiązania szczegółowe zrealizowano w oparciu o wymagania Zamawiającego.

W ramach projektowanego zagospodarowania przewidziano układ dróg wewnętrznych z płyt

ażurowych, plac manewrowy, ściany oporowe stabilizujące grunt (wg części konstrukcyjnej),

ogrodzenie częściowe, odwodnienie terenu, ujecie wody do celów naśnieżania (bez pompowni –studnia).

1.1 CZEŚĆ KONSTRUKCYJNA

SCIANKI OPOROWE (PALISADA)

W celu zabezpieczenia odcinków trasy biegowej przewidziano wykonanie ścianek oporowych

(palisady) metodą pali wierconych z odciągami. Przyjęto wykonanie palisady grupowej,                  w postaci rzędów pali o długości 3,9 m. Pomiędzy grupami należy pozostawić szczelinę                   o szerokości 10,0 cm na przepływ wody gruntowej. Pale będą wiercone w większości                     w wietrzelinie i skale. Przewidziano pale o średnicy 30 cm. Zbrojenie pali w postaci 6 prętów #18 po obwodzie. Beton klasy B30, stal gatunku 14HNMBCu. Część powyżej gruntu należy wykonać jako beton monolityczny przedłużając zbrojenie pali do góry. W górnej części palisady przewidziano belkę oczepową pracującą na zginanie poziome o przekroju 40 x 30 cm. W belce przewidziano zamocowanie cięgien o średnicy #48 ze stali gat. 14HNMBCu. Przewidziano cięgna długości 10,0 m, w rozstawie co około 2,0 m, wprowadzone w grunt po katem około 150. Każde cięgno zakończone jest buławą o długości około 4,0 m, mocowana w zwietrzelinie skalnej. Ścianki oporowe z pali wierconych wykonać z poziomu terenu przed niwelacja. Przed wykonaniem ścianki oporowej należy wywiercić  i zainfekować kotwy ścianki o nośności min. 314kN. Kotwy rozmieścić zgodnie z rysunkiem. Po związaniu iniektu należy wykonać próbę nośności na wyrywanie zgodnie z norma

PN-83/B-02482. Długość ściany i długość słupów określono w oparciu o niwelacje terenu. Jej dokładna wysokość i długość należy ustalić po wykonaniu makroniwelacji i wytyczeniu trasy w uzgodnieniu z geotechnikiem i konstruktorem.

SCIANA OPOROWA KĄTOWA PRZY DRODZE

W celu zabezpieczenia drogi przewidziano żelbetowa. Płytę fundamentowa skierowano w stronę stoku. Wysokość napierającego gruntu od poziomu terenu wynosi około 2,5 m. Grubość ściany i grubość płyty dolnej wynosi 0,35 m. Grubość ściany w górnej części. Beton klasy

B25, stal klasy A – IIIN. Wodoszczelność W8, mrozoodporność F150.

WARUNKI GRUNTOWE

Stwierdzono, że starsze podłoże budują utwory kredy. Jest to tzw, flisz karpacki, reprezentowany przez warstwy godulskie, wykształcone jako kompleks łupkowo – piaskowcowy. Zbocze zbudowane jest z materiału grubo okruchowego wypełnionego materiałem gliniastym. Materiał ten podlegał transportowi po zboczu. wg. opinii geotechnicznej obecnie zbocze jest stabilne. Podłoże budują następujące warstwy:

- Warstwa Ia – glina pylasta lub piaszczysta twardoplastyczna IL = 0,20 o miąższości około 0,70m.

- Warstwa Ib – koluwialne rumosze kamieniste z partiami o większym zaślinieniu, Grunty te są   luźne na pograniczu średniozagęszczonych glina pylasta lub piaszczysta twardoplastyczna ID = 0,30 o kilkumetrowej miąższości.

- Warstwa II – skała twarda – piaskowiec przewarstwiony cienkimi laminami łupka ilastego.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998 r., (Dz. U. z dnia 8 października 1998 r.) obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Podłoże dobrze dogęścić ciężką  płytą wibracyjną.

WZMACNIANIE SKARP

Wszystkie skarpy o nachyleniu od 30÷600 należy zabezpieczyć antyerozyjnie geokratą o średniej komórce i wysokości 0,1 m, wypełnionej humusem. Parametry geokraty nie powinny być gorsze od kraty TABOSS mGT. W miejscach wypływu wody ze skarpy należy wykonać drenaż  wgłębny zgodnie z częścią wod-kan. Zasypkę ścianki oporowej wykonać gruntem rodzimym, stabilizowanym 5% dodatkiem cementu zagęszczając go przy wilgotności optymalnej do IS ≥0,97. Skarpy, które powstaną w wyniku niwelacji obiektu należy zabezpieczyć przed erozja i lokalnymi zjazdami geokratą jak wyżej.

Ponieważ nachylenie projektowanych skarp jest mniejsze od 45°, a grunt je tworzący znajduje się w stanie co najmniej twardoplastycznym, można uznać, że wykonanie wzmocnień za pomocą geokraty w części zabezpieczy ich stabilność. Niemniej jednak ze względu na warunki lokalne istnieje potrzeba wykonania ścianek oporowych. Palisade należy wykonać tak, aby nie zakłócić przepływu wody gruntowej – nie powodować jej spiętrzenia co mogłoby zdestabilizować cały stok. W celu zabezpieczenia odcinków trasy biegowej przewidziano wykonanie ścianek oporowych (palisady) metoda pali wierconych z odciągami j.w. Szczegółowy projekt techniczny posadowienia pali objęty osobnym opracowaniem wykonanym przez firmę wykonawcza. Wynika to z tego, że pewne decyzje mogą zostać podjęto dopiero w trakcie wykonywania prac, w szczególności po wykonaniu wstępnej niwelacji i oceny sytuacji przez uprawnionego geotechnika. W trakcie robót może dojść do rezygnacji z części ścianek z pali. Wszelkie prace ziemne musza być wykonane pod ścisłym nadzorem uprawnionego geotechnika. Ze względu na warunki lokalne należy liczyć się z koniecznością modyfikacji fragmentów ścianek oporowych i miejsc zabezpieczonych teokrata w trakcie wykonywanych prac budowlanych.

1.2 CZĘŚĆ DROGOWA – TRASY

- niezbędne prace przygotowawcze,

- rozbiórkę istniejących nawierzchni,

- wykonanie nowych konstrukcji dróg dojazdowych,

- wykonanie prac ziemnych związanych z budowa tras biegowych,

- wykonanie prac wykończeniowych.

Głównym elementem projektowanego zagospodarowania Centrum Rekreacyjnego będzie trasa

biegowa. Długość trasy będzie wynosiła1800 m, jej przebieg jest dopasowany do naturalnego

ukształtowania terenu. Pochylenia niwelet zaprojektowano tak aby jak najbardziej dopasować się do naturalnych spadków. Nie mniej jednak zakres robót ziemnych będzie dość znaczny ze względu na fakt ukształtowania odpowiedniego przekroju poprzecznego trasy. Ze względu na szerokość trasy (8 m) było konieczne zastosowanie murów oporowych.

Ponadto od obsługi Centrum zaprojektowano drogi dojazdowe. Nawierzchnie będzie wykonana z płyt ażurowych. Szerokość drogi będzie wynosić 5 m z poboczem gruntowym o szerokości 1 m. Spadek w przekroju poprzecznym będzie jednostronny o pochyleniu 2%.

(Należy również wyremontować odcinek drogi ulicy Sosnowej. Remont polegać będzie na frezowaniu istniejącej nawierzchni o grubości 4cm. Następnie należy wykonać nakładkę z warstwy wyrównawczej grubości 6cm i warstwę ścieralną grubości 4cm. – wyłączone z zakresu  zamówienia)

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcje jezdni drogi dojazdowej zaprojektowano jako typowa i przyjęto niezbędne grubości warstw konstrukcyjnych (wg. Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) jak dla ruchu kategorii KR1 oraz warunków wodno - gruntowych G2 :

Drogi dojazdowe

- 7 cm płyty ażurowe

- 3 cm podsypka cem. – piask. 1:4

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

- 15 cm warstwa odsączająca z piasku

ODWODNIENIE

Na projektowanym odcinku przewiduje się następujące elementy odwodnienia: korytka ściekowe .

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Roboty mające na celu odtworzenie i wyznaczenie tras i punktów wysokościowych oraz obsługę geodezyjna robót.

Zakres robót obejmuje:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg tras, ich punktów głównych tj.

początków i końców elementów geometrycznych - łuków kołowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym,

b) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejące elementy terenowe projektowanych

urządzeń z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym,

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia,

d) wykonanie pomiarów powykonawczych i aktualizacja zasobu mapowego we właściwym

ośrodku geodezyjnym.

Roboty obejmują zdjęcie warstwy humusu pod projektowana infrastrukturę drogową .

Przewiduje się mechaniczne i ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (średnio 10 cm) na głębokość jego zalegania, na powierzchni wyznaczonych przez granice robót ziemnych.

Przewiduje się zgromadzenie części objętości humusu na składowisku przyobiektowym w odległości 1 km w celu późniejszego wykorzystania. Pozostała objętość należy odwieźć na wysypisko w odległości 10km. Wykonanie wykopów i nasypów dla poszerzenia i podniesienia korony drogi oraz tras .

1.3 KONSTRUKCJA PLACU I DROGI DOJAZDOWEJ I TRAS BIEGOWYCH

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu umożliwiającego spływ wód gruntowych i przenikających opadowych do projektowanego drenażu oraz zagęszczenie zgodnie z projektem. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnic się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. Wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) nie powinny być mniejsze od wartości 1,0.

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

Warstwa odsączająca z kruszywa powinna być wykonana z piasku spełniającej następujące warunki:

a) wskaźnik piaskowy WP > 35,

b) wartość współczynnika wodoprzepuszczalności „k” powinna być większą od 8 m/dobę,

c) wskaźnik różnoziarnistości U≥5,

d) umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy odsączającej równego 1,03 według normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12,

e) nie powinno zawierać zanieczyszczeń:

- obcych - zawartość nie więcej niż 0,3% badanie według PN-77/B-06714/12.

- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej badanie według PN-EN 1744-1.

f) powinna spełniać warunek szczelności określony wzorem:

D15    ≤   5

d 85

w którym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej [mm],

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren warstwy odsączającej [mm].

Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o zmiennej grubości przy użyciu  równiarki. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie.

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr.20cm i 0/31.5mm, odziarnienie tras biegowych

Warstwę podbudowy układa się na całej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej. Roboty obejmują wykonanie warstwy z kruszywa betonowego, stabilizowanego mechanicznie, łącznej grubości 25 cm układanej w jednej warstwie, na zagęszczonej warstwie odsączającej. Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń  podłużnych wymaganych w dokumentacji. Warstwę zagęszcza się walcami stalowymi wibracyjnymi gładkimi. W przypadku niedoboru materiału należy użyć kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm.

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na gruncie podłoża powinna spełniać wymóg nieprzenikania cząstek:

D15    ≤   5

d 85

w którym

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu  podłoża.

Warstwa wierzchnia z płyt ażurowych 58x58x7

Płyty układa się na całej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej. Roboty obejmują wykonanie warstwy podsypki cementowo piaskowej (stosunek 1:4) gr. 4 cm a następnie układanie płyt ażurowych grub. 7 cm na drogach dojazdowych. Szczeliny miedzy kostkami nie mogą wynosić więcej jak 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

1.4 SIECI  ZEWNĘTRZNE

- kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki;

- przygotowanie studnie pod zabudowę pompowni;

- drenaż skarp oraz murów oporowych;

UZBROJENIE LINIOWE -  KANALIZACJA DESZCZOWA I DRENAŻ MURÓW OPOROWYCH

Nowo budowana kanalizacja deszczowa będzie odbierała wody deszczowe z drenażu odwadniającego mury oporowe oraz koryt odwadniających skarpy. Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U Dz400-160. Na projektowanych ciągach będą wykonane studzienki rewizyjno-połączeniowe z kręgów betonowych o średnicy Dn1200 oraz studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego o średnicach Dn600- Dn300.

Odwodnienie powierzchni stadionu dolnego będzie realizowane systemem drenarskim z rur z polipropylenu Dz200-160. Przed odprowadzaniem ścieków do odbiornika ścieki będą podczyszczone w osadniku zawiesiny mineralnej OZM 21 prod.np. Ecologic.

WODOCIĄG

Doprowadzenie wody na potrzeby naśnieżania do projektowanej pompowni Dn3000 będzie wykonane przewodem Dz250 PE100 SDR11. W ramach realizowanego zadania projektowego nie przewidywana jest zabudowa pomp wraz z osprzętem w projektowanej studni Dn3000.

Lokalizacja przewodów oraz urządzeń wg części rysunkowej.

1.5 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

- zasilanie;

- zewnętrzne sieci elektryczne;

- ochronę od porażeń prądem elektrycznym.

ZASILANIE

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/R4/416061/09 z dnia 05.03.2009 wydanymi przez ENION S.A. Rejon Dystrybucji Żywiec, obiekt zasilany będzie ze stacji transformatorowej Szczyrk Wodociągi [40123] z transformatorem o mocy 250kVA. Zasilanie zostanie zrealizowane kablem ziemnym YAKXS (lub YAKY) 2x4x120, który zostanie doprowadzony do złącza kablowego z częścią pomiaru rozliczeniowego energii w układzie półpośrednim, zlokalizowanego w granicy działki 5871/1. Złącze kablowe będzie zintegrowane z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej. Zamówiona i gwarantowana w warunkach przyłączenia moc elektryczna to 160kW. Wybudowanie złącza kablowego z układem pomiarowym leży po stronie dostawcy energii. Miejscem dostarczania energii elektrycznej będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, granicą własności będą zaciski pierwotne na wyjściu przewodów od przekładników prądowych w kierunku instalacji Inwestora (za układem pomiarowo-rozliczeniowym w złączu kablowym).

Przy złączu kablowym należącym do ENION S.A. projektuje się zabudowę złącza kablowego

Inwestora (oznaczone na planie jako ZKG), które umożliwi realizację podłączenia wewnętrznej linii zasilającej od miejsca przyłączenia. Z projektowanego złącza kablowego Inwestora zostanie wyprowadzona linia wlz typu 3x YAKY 4x240, która będzie doprowadzona do złącza rozdzielczego pokazanego na planie sieci i oznaczonego jako ZKR1. Dane znamionowe układu zasilania są następujące:

- napięcie: 3 x 230/400 V;

- częstotliwość: 50 Hz;

- układ sieciowy: TT;

- współczynnik mocy jako tgφ ≤ 0,4.

SIECI ELEKTRYCZNE

Szczegółowy zakres projektu obejmuje jedynie budowę wewnętrznej linii zasilającej typu 3x YAKY 4x240 od złącza kablowego z częścią pomiaru rozliczeniowego energii do złącza kablowego oznaczonego jako ZKR1, zlokalizowanego przy budynku (kontenerze) przyszłej pompowni. Trasy projektowanych sieci elektrycznych zostały przedstawione na planie zewnętrznych sieci elektrycznych. W załączeniu zostały przedstawione szczegółowe obliczenia doboru linii kablowych głównego zasilania (wlz-ty). Sprawdzone zostały również warunki skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku zwarć w liniach zasilających. Dla realizowanych sieci i instalacji sumaryczny względny spadek napięcia od szyn rozdzielnicy głównej stacji transformatorowej nie może przekroczyć wartości 7%, a w przypadku rozruchu silników elektrycznych 15%. Stąd dobrano przekroje kabli zasilających zgodnie z wynikami obliczeń podanymi w załączniku.

Linia kablowa wewnętrznej linii zasilającej typu 3x YAKY 4x240 zostanie ułożona od złącza kablowego oznaczonego jako ZKG (usytuowanego w granicy działki 5871/1) w kierunku projektowanego ujęcia wody dla potrzeb armatek śnieżnych z pompownią główną. Przy pompowni zostanie zabudowane pierwsze kablowe złącze rozgałęźne oznaczone jako ZKR1. Kable elektrycznych sieci zewnętrznych będą prowadzone w ziemi. Na trasie projektowanej linii kablowej nie występują przejazdy, stąd nie trzeba kabli chronić rurami ochronnymi zabezpieczającymi kablami przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kable należy układać na głębokości 0,7m.

Wszystkie roboty kablowe należy wykonywać zgodnie z normą nr N SEP-E-004. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Instalacje i sieci elektryczne stacji pracować będą w układzie TT. Wzdłuż układanych kabli wlz

należy układać bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4, do której należy podłączać szyny PE złączy

kablowych. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie zasilania, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Szybkie wyłączenie w układzie TT, dla projektowanej linii kablowej objętej projektem, będzie

zrealizowane za pośrednictwem wkładek topikowych bezpieczników.

Dla potrzeb ochrony przeciwprzepięciowej w głównym złączu kablowym ZKG zostaną zabudowane ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B a w złączach rozdzielczych i rozdzielnicy budynku gospodarczego ochronniki klasy C.

1.6 WYKONANIE  GEODEZYJNEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ .

CELE KONTRAKTU

Celem niniejszej kontraktu jest  nadzorowanie zadania pn. „Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk" realizowanego w ramach  - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WSL  2007-2013.

Nadzór nad realizacją umowy obejmował będzie organizację i koordynację procesu inwestycyjnego, kontrole, rozliczenie rzeczowo-finansowe robót,  prowadzenie nadzoru inwestorskiego zgodnie z polskim „Prawem Budowlanym" oraz  wymogami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WSL  2007-2013.

2. ZAKRES PRAC

2.1 Informacje ogólne

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za rozliczenie, nadzór  nad realizacją robót budowlanych i  koordynację realizacji Projektu .

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową, zobowiązany jest  również do:

- kontroli jakości robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń,

- udziału w odbiorach częściowych i końcowym,

- uczestniczenia w kontrolach, sporządzania i archiwizacji wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa i programem RPO WSL 2007-2013 w zakresie realizowanego projektu.

2.2 Zadania szczegółowe  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru

1. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ponosi  pełna odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, programem RPO WSL 2007-2013, ustawą Prawo zamówień publicznych, umową zawartą pomiędzy Gminą Szczyrk  i Instytucją Pośredniczącą oraz wykonawcą  w zakresie przewidzianym projektem .

2. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym metody składania i wzory wszystkich wymaganych  raportów inspekcyjnych,  protokółów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w  użyciu w ramach realizacji Projektu.

3.  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zapewnia  pełny  nadzór inwestorski we wszystkich aspektach zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.(j.t. Dz.U. Nr 156 z 2006., poz. 1118 ze zm.)

4.  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru systematycznie monitoruje i dokumentuje postępy w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami.

5. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za sprawdzanie  harmonogramów rzeczowo-finansowych  całego Projektu.

6. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru organizuje i prowadzi narady techniczne, problemowe i inne spotkania, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż  dwa w miesiącu oraz przygotowuje notatki i raporty w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt.

7.  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.

8.  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wszystkich próśb Wykonawcy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

9. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy z Wykonawcą.

10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za uzgodnienie sposobu postępowania z Zamawiającym.

11. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu.

12. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru  sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania. Inspektor sprawdza czy wszystkie używane materiały posiadają świadectwa i certyfikaty jakości.

13. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo  uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym. Sporządza protokoły ze spotkań  odbiorowych.

14. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru wydaje kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów oraz urządzeń technicznych. Sprawuje nadzór nad ilością i terminowością wykonywanych robót.

15. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ma obowiązek zawiesić roboty w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

16. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w  uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z projektantem zatwierdza poprawki do dokumentacji technicznej.

17. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru weryfikuje obmiary każdego etapu robót, a przyjęta metodologia musi być zgodna z przedmiarami robót oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót.

18. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru  dokonuje weryfikacji  dostarczonych przez Wykonawcę rozliczeń,  oraz zatwierdza je przed dokonaniem płatności przed Zamawiającego    .

19. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę.

20. Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru sprawdza i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym dokumentację powykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę.

21. Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru będzie nadzorował wszystkie próby związane z odbiorem technicznym i rozruchem technologicznym. Inspektor jest zobowiązany do uczestniczenia w próbach końcowych.

22. Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru w przypadku zaistnienia nie przewidzianych okoliczności dotyczących realizacji przebiegu planowanej trasy,  wykona dokumentację zastępczą (wraz z uzgodnieniami) odcinków trasy na której zaistniały przeszkody uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z projektami pierwotnymi. Sporządza również kosztorysy  na ewentualne roboty  dodatkowe, zamienne i uzupełniające powstałe w trakcie realizacji robót.

23. Sporządza dokumentację z przeglądów  gwarancyjnych obejmującą: wykaz usterek  i wad, wskazanie przyczyn  powstania usterek i podanie zaleceń odnośnie ich usunięcia , sporządzenie kalkulacji  (kosztorysu ) dot. powstałych usterek i wad.

24. Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie z Wykonawcą , które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.

25. Skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej,

26. Skompletowanie i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

3. Zarządzanie kontraktem.

3.1 Metodyka współpracy z Instytucją Kontraktującą.

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru  będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu w przedstawionym zakresie. Kierownik w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych w niniejszym zakresie zadań - będzie podlegał Zamawiającemu.

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru -jako podmiot - dysponować będzie kadrą wykwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio kierownik Projektu.

Zamawiający zatwierdza wszelkie harmonogramy, raporty, wnioski i oceny przygotowane przez Kierownik projektu/Inspektor nadzoru. Ponadto  konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z Zamawiającym.

Przyjmuje się, iż zebrania Jednostki i Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w celu omówienia bieżących spraw związanych z Projektem odbywać się będą w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

4. LOGISTYKA l HARMONOGRAM ROBÓT.

4.1 Okres realizacji Kontraktu.

Data rozpoczęcia Projektu: od daty  podpisaniu umowy.

Okres realizacji Projektu: 15.10.2010r.  lub ostatecznego rozliczenia projektu.

Okres  rękojmi/gwarancji – 5 lat (od ostatecznego rozliczenia projektu),

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie miał obowiązek uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych Wykonawcy robót. Liczba przeglądów gwarancyjnych  min. 3.

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w celu usunięcia ewentualnych usterek i będzie zobowiązany do udziału w próbach końcowych.

5. WYMAGANIA.

5.1 Skład personalny (kluczowy personel).

Przewiduje się zaangażowanie następującego kluczowego personelu technicznego na budowie:

- Inspektor Nadzoru ( uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej)

- Inspektor Nadzoru  (uprawnienia w specjalności  drogowej),

- Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych),

- Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych  i kanalizacyjnych)

5.2 Wymagania Kwalifikacyjne.

Minimalne wymagania kwalifikacyjne w stosunku do poszczególnych osób są następujące:

1. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru:

Minimalne wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

minimum 5 lat stażu pracy zawodowej przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadający doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu inwestycjami odpowiadającymi zakresowi będącym przedmiotem projektu  tj. co najmniej  jednej  inwestycji  prowadzonej w ostatnich 5 latach z udziałem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością  przedmiotowi zamówienia

2. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego o specjalnościach:

- Inspektor Nadzoru ( uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej )

- Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności  drogowej),

- Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych),

- Inspektor Nadzoru (uprawnienia w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych  i kanalizacyjnych)

powinni posiadać minimalne wymagania kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe:

minimum 5 lat stażu pracy zawodowej przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, posiadają uprawnienia bez ograniczeń w zakresie wskazanym w pkt 2 SIWZ.

4. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów wymienionych powyżej,  w szczególności wynikającej  z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

5.3 Wymagania  sprzętowe.

Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru ze środków własnych zapewnia pokrycie wszelkich kosztów związanych realizacją umowy, w tym jest zobowiązany zapewnić wszelki sprzęt niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.

5.4 Organizacja spotkań.

Zamawiający nieodpłatnie udostępni Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru w okresie trwania umowy w celu organizowania narad całego zespołu Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru i Zamawiającego. Udostępniana będzie sala obrad lub pokój nr 31 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.

5.5 Dokumentacja.

Zamawiający przekaże Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru całą dotychczasową dokumentację techniczną wraz z kompletem projektów, raportów, badań technicznych i innej dokumentacji związanej z tym Projektem, która jest  niezbędna Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru do pełnienia jego funkcji.

6. SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTU.

6.1 Wymagania dotyczące sprawozdawczości.

Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru sporządzać będzie sprawozdania, a w szczególności :

-    sprawozdanie końcowe sporządzone w ciągu 10 dni licząc od dnia  zakończenia projektu.

Ponadto Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru opracuje i przedstawi:

-   raport końcowy z całej swojej działalności Inżyniera Kontraktu - do złożenia w terminie do 10 dni od momentu zakończenia umowy z Wykonawcą,

Składa raporty po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego w formie papierowej -dwa egzemplarze i w wersji elektronicznej.

6.2. Wymagania dotyczące harmonogramowania i płatności.

a) Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru sporządza rozliczenie rzeczowo-finansowego inwestycji z uwzględnieniem wytycznych  RPO WSL 2007-2013.

b) Przygotowuje informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych  OT

Realizacja przedmiotowego Projektu będzie finansowana z następujących źródeł:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WSL  2007-2013

- środków własnych Zamawiającego.

IV. Opis części  zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 i 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert  wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy  do 15.10.2010r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. udokumentują , że w ostatnich 3 latach zrealizowali ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, należycie  co najmniej  1 zamówienie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego (bądź funkcji menadżera/ kierownika projektu/Inżyniera kontraktu)  o wartości co najmniej 3.000.00,00 zł brutto, odpowiadającej swoim rodzajem  przedmiotowi zamówienia. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie

- w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj.:

- Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru minimum 5 lat stażu pracy zawodowej przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadający doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu inwestycjami odpowiadającymi zakresowi będącym przedmiotem projektu  tj. co najmniej  jednej  inwestycji  prowadzonej w ostatnich 5 latach z udziałem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością  przedmiotowi  zamówienia

- inspektorzy nadzoru robót muszą posiadać 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika robót oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalnościach:

-  konstrukcyjno – budowlanej,

-  drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych  i kanalizacyjnych,

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,

przedstawi inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.”;

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IX.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- oświadczenie w trybie art.  22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2)

- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy  (załącznik nr 6).

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,    a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie ( referencje) załącznik nr 4)

- wykazu osób, które będą uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli  jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami; (załącznik nr 5)

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 .

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów;

- oświadczenie w trybie art.  24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 3)

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  pkt. 2 SIWZ:

1) lit. B - D -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1) lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument,                        o którym mowa w pkt. 3 ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w  Rozdziale VIII  pkt.  2 i 3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Oświadczenia należy przedstawić w oryginale.

7. Do oferty należy załączyć również :

a) parafowany i podpisany projekt umowy,

b) oferta winna być sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji

8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art.38).

2.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

a) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3)  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  można składać do dnia 28.05.2010 r.

4. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą telefaksu

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania  oświadczeń, wniosków, zawiadomień   formie telefaksowej.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

XI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wadium

XII. Termin związania z ofertą.

1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:

Mariusz Pindel -referat GKUHiR           tel. (033) 82 950 26

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert .

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

4. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub atramentem niezmywalnym oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały.

5. Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, przy czym  na pierwszej i ostatniej stronie formularza oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy, o ile są podpisani nieczytelni.

Pozostałe strony muszą być parafowane.

Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

7. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: "Oferta na:  Pełnienie funkcji Kierownik projektu/Inspektor nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk      NIE OTWIERAĆ przed 02.06.2010 r., godz. 11:00"

Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem , że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt  8 oraz dodatkowo oznaczone słowami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1).  W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie

a) każdy z podmiotów oddzielnie musi  udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych

b) odnieście warunku wymaganego  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie

c) odnośnie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia potencjał techniczny, , w przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie

Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:

2). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IX składają:

a)wszyscy  wykonawcy występujący wspólnie  poza pkt dotyczącym posiadania  doświadczenia , który to dokument potwierdzający spełnienie wymagania winien złożyć  jeden z podmiotów składających ofertę wspólną wykazując w układzie tabelarycznym spełnienie wspólnie warunku  wymaganego doświadczenia.

b)wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

11. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r., Nr 223, poz.1655 ze zm. )

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XV. Miejsce oraz termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 11 do dnia 02.06.2010 r.  do godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu 02.06.2010 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31.

XVI. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Przyjęto rozliczenie ryczałtowe za okres obowiązywania umowy.

2.Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacja całego zamówienia oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną a wykonawcy nie będący podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorcami) podają cenę wraz z uwzględnieniem kwoty podatku dochodowego.

4. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia, które będzie obowiązywało przez cały okres umowy

5. Cena ofertowa uwzględnia udział w przeglądach gwarancyjnych /min. 3 przeglądy w ciągu okresu gwarancyjnego.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności  oferty ze SIWZ, nie powodujące  istotnych zmian w treści oferty  zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, których oferta została poprawiona  .

7. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie wyłącznie w złotych polskich (PLN)

XVIII.  KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

2.  Ocena przyznawane za podane w pkt  12.1  kryteria liczone będą według następującego  wzoru:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów= ( Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: -Cmin - njniższa cena spośród wszystkich ofert -Cof - cena podana w ofercie |

3.  Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z Członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która największą ilość punktów tj. oferta z najniższą ceną.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

#### XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

1. Przystępując do podpisania umowy Wykonawca złoży odpis decyzji o nadaniu numeru NIP  i REGON, a wykonawcy którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie, złożą także umowę regulującą ich współpracę (konsorcjum).

2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej obejmującej odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu realizacji niniejszej umowy w zakresie prowadzonej działalności o wartości 200.000,00 zł , na okres obowiązywania  umowy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oraz zdeponuje u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.

3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert;

4.  Kserokopie uprawnień inspektorów nadzoru wraz potwierdzeniem  przynależności do właściwej izby inżynierów .

5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, przedłożą Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, biorących udział w postępowaniu. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

XX. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy*

1.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku  formach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego -nr konta: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprz.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form , o których mowa w ppkt 2  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

#### XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy przy zaistnieniu następujących warunków :

1) zmiana  przewidzianego w umowie terminu zakończenia prac w przypadku:

a)  zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności :

-  klęski żywiołowej ,

- warunków atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru (potwierdzone wpisem inspektora nadzoru)

b)  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w nadzorowanych robotach warunkami geologicznymi, lub terenowymi, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych  lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych  lub urządzeń.

c) zmiany  będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności :

-  wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami .

- zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- następstwa wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych.

- przedłużeniu terminu  realizacji robót budowlanych objętych nadzorem.

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji

#### XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

W toku postępowania Wykonawcy służą środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI rozdział  1 i 2 ustawy PZP.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp .

XXIII. Pozostałe informacje.

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku (j. t. Dz.U. 2007r., Nr 223, poz.1655 ze zm.)

3.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2.Druki oświadczeń

- oświadczenie art. 22 i art24

3. Druk –  wykaz usług

4. Druk – potencjał kadrowy

5. Projekt umowy

# Załącznik nr 1 do SIWZ

### FORMULARZ  OFERTOWY

Miasto Szczyrk Szczyrk ul. Beskidzka 4

WYKONAWCA: ..........................................

....................................................................

...................................................................

tel/fax:.........................................................

e-mail:.........................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na Pełnienie funkcji Kierownik projektu/Inspektor nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk, którego ogłoszenie ukazało się w  Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ........

Oferujemy wykonanie usługi za cenę

netto …………..........................................  zł

słownie złotych : .................................................................................................

brutto.................................................................................................................... zł

słownie złotych : .................................................................................................

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty łącznie z dokonaniem wizji lokalnej.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres  30 dni do dnia ......................................... także zakreślonego zapisami specyfikacji.

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt  umowy  (Załącznik nr.........SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .  Podpisany projekt umowy załączamy do oferty.

5. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości..........................słownie.............................................................................zł

(tj. 8% wartości umowy) w terminie określonym przez Zamawiającego w formie

......................................................................................  (zgodnej z zapisami i wymaganiami SIWZ).

6. Podane w ofercie i  kosztorysie ofertowym ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji . Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu  zamówienia wg opisu podanego w SIWZ.

7. Oświadczamy jednocześnie, że firma nasza:

- nie podlega wykluczeniu z mocy  art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

- zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń oraz nie zgłasza żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia.

8. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówieni  w terminie  od  podpisania umowy do 15.10.2010r.

9. Warunki płatności : terminie do 30 dni od daty  doręczenia faktury do  Zamawiającemu  .

10.  Prace objęte zamówieniem zamierzmy wykonać sami*

Następujące prace zamierzmy zlecić podwykonawcom  *

Nazwa …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Zakres:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................    Wartość::............................................................................................................................................

11.Warunki i okres gwarancji:

Udzielamy 5 letniej  gwarancji/rękojmi na przedmiot  zamówienia.

12. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert .

13. Oświadczam/y, że został/nie został ustanowiony pełnomocnik wykonawcy* do:

a) reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

w osobie ..................................................................................................................

b) reprezentowania go w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego: w osobie ..............................................................................................

14. Informuję/informujemy, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, póz. 211 ze zm.)

a)   ...................................................................................................

b)  ...................................................................................................

c)   ...................................................................................................

15. Nasz  NIP ...................................................... REGON .......................................................

16. Ofertę niniejszą składamy na..................kolejno ponumerowanych stronach.

* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ..........................................

2.  ..........................................

Data i  podpis osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w  obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# Oświadczenie

### w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4

Ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/podać nazwę i adres firmy/

biorąc udział w przetargu na

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Oświadcza, że :

na podstawie art.22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych spełnia warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

-----------------------------

data podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

# Załącznik nr 3 do SIWZ

# Oświadczenie

#### w trybie art.24 ust.1-2

ustawy Prawo zamówień publicznych

# Wykonawca.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/podać nazwę i adres firmy/

biorąc udział w przetargu na

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................................

data podpis

/upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ USŁUG

( z ostatnich 3  lat)

Nazwa Wykonawcy

Adres

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia /przedmiot/ | Miejsce wykonania usług Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość przedsięwzięcia PLN brutto | Okres realizacji rozpoczęcie/zakończenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

......................................................

/data podpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy/

# Załącznik nr 5 do SIWZ

##### WYKAZ OSÓB

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Pełnienie funkcji Kierownik projektu/Inspektor nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk

Oświadczam, że dysponuję następującymi osobami do realizacji niniejszego zamówienia

| Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie (lata pracy) | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

lub, którymi będę dysponował

| Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie (lata pracy) | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.....................................................................

(podpis i pieczęć wykonawcy)

Oświadczam, że osoby wskazane w powyższym wykazie, będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia i posiadają wymagane w SIWZ uprawnienia.

.....................................................................

(podpis i pieczęć     wykonawcy)

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE W TRYBIE art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa i adres oferenta

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem Wykonawcą, który będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie:

- wiedzy i doświadczenia,

- potencjału technicznego,

- osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- zdolności finansowych.

Na potwierdzenie, że będę dysponował ww. zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiam w załączeniu pisemne zobowiązanie tych podmiotów.

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel oferenta)

UMOWA  GKUHiR 342/...../2010

zawarta w Szczyrku w dniu ...............pomiędzy Gminą Szczyrk ,  reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Szczyrk                                 -  mgr Wojciech Bydliński

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta               -  Kazimiery Egielman

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a ........................................................................................................................................... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działa : .....................................................................................................

§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z  dnia .....................r.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pełnienie funkcji Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru nad realizacją projektu pn. "Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk" współfinansowanego z przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WSL  2007-2013 r.

§2

1.Termin rozpoczęcia realizacji umowy od daty jej podpisania przez obie strony.

2. Zakończenie obsługi robót budowlanych	            -  …………………. r.

3. Okres realizacji umowy dzieli się na podstawowy oraz okres gwarancji/rękojmi. Okres podstawowy ustala się na czas od daty rozpoczęcia realizacji umowy do ………………r. lub daty ostatecznego zakończenia projektu.

4. Ostateczny termin rozliczenia finansowego z Instytucja Pośredniczącą – …………….r.

5. Okres gwarancji/rękojmi 5 lat  liczony od daty zakończenia przedmiotu umowy.

§ 3

- Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy jest:

Pan .......................... – Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru

Adres:

ul. ............................  Nr ........, .....................

tel. .....................................

Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada uprawnienia odpowiednie do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru.

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy jest:  ………………………………………………………………………………

§  4

- Wykonawca jest w granicach umocowania posiadanego niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie  robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca  nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej jednostce.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§ 5

1. Do obowiązków Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru należy:

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ponosi  pełna odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, programem RPO WSL 2007-2013, ustawą Prawo zamówień publicznych, umową zawartą pomiędzy Gminą Szczyrk  i Instytucją Pośredniczącą oraz wykonawcą  w zakresie przewidzianym projektem .

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym metody składania i wzory wszystkich wymaganych  raportów inspekcyjnych,  protokółów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w  użyciu w ramach realizacji Projektu.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zapewnia  pełny  nadzór inwestorski we wszystkich aspektach zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.(j.t. Dz.U. Nr156 z 2006., poz. 1118 ze zm.)

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru systematycznie monitoruje i dokumentuje postępy w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za sprawdzanie  harmonogramów rzeczowo-finansowych  całego Projektu.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru organizuje i prowadzi narady techniczne, problemowe i inne spotkania, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż  dwa w miesiącu oraz przygotowuje notatki i raporty w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wszystkich próśb Wykonawcy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy z Wykonawcą.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za uzgodnienie sposobu postępowania z Zamawiającym.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru  sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania. Inspektor sprawdza czy wszystkie używane materiały posiadają świadectwa i certyfikaty jakości.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo  uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym. Sporządza protokoły ze spotkań  odbiorowych.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru wydaje kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów oraz urządzeń technicznych. Sprawuje nadzór nad ilością i terminowością wykonywanych robót.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ma obowiązek zawiesić roboty w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w  uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z projektantem zatwierdza poprawki do dokumentacji technicznej.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru weryfikuje obmiary każdego etapu robót, a przyjęta metodologia musi być zgodna z przedmiarami robót oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót.

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru  dokonuje weryfikacji  dostarczonych przez Wykonawcę rozliczeń,  oraz zatwierdza je przed dokonaniem płatności przed Zamawiającego .

- Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę.

- Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru sprawdza i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym dokumentację powykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę.

- Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru będzie nadzorował wszystkie próby związane z odbiorem technicznym i rozruchem technologicznym. Inspektor jest zobowiązany do uczestniczenia w próbach końcowych.

- Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru w przypadku zaistnienia nie przewidzianych okoliczności dotyczących realizacji przebiegu planowanej trasy,  wykona dokumentację zastępczą (wraz z uzgodnieniami) odcinków trasy na której zaistniały przeszkody uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z projektami pierwotnymi. Sporządza również kosztorysy  na ewentualne roboty  dodatkowe, zamienne i uzupełniające powstałe w trakcie realizacji robót.

- Sporządza dokumentację z przeglądów  gwarancyjnych obejmującą: wykaz usterek  i wad, wskazanie przyczyn  powstania usterek i podanie zaleceń odnośnie ich usunięcia , sporządzenie kalkulacji  (kosztorysu ) dot. powstałych usterek i wad.

- Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru, po uzgodnieniu z  Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie z Wykonawcą , które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.

- Skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej,

- Skompletowanie i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

2.  Podczas okresu zgłaszania wad:

Po zakończeniu robót, podczas zgłaszania wad, Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji            i rozwiązywaniu sporów.

W szczególności zadania te obejmują:

- regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę,

- wydanie Świadectwa Wykonania i sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy,

- uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy,

- zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń i ewentualnej kwoty zatrzymanej po terminie zgłaszania wad.

3. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru zapewni pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem  Prawa Budowlanego i innych obowiązujących przepisów. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane. Kierownik Projektu wyznacza Inspektorów nadzoru  w odniesieniu  do robót branżowych, tj. dla:

- branży w specjalności konstrukcyjno-budowlanej :

Pan

posiadający uprawnienia budowlane  ......... z dnia ................ r.

Adres:

ul. .........................................

tel. ........................................

b) w specjalności drogowej:

Pan

posiadający uprawnienia budowlane  ......... z dnia ................ r.

Adres:

ul. .........................................

tel. ........................................

c) w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych:

Pan

posiadający uprawnienia budowlane  ......... z dnia ................ r.

Adres:

ul. .........................................

tel. ........................................

d) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych  i kanalizacyjnych:

4. Odpowiedzialność Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru:

Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za realizację Umowy i Projektu zgodnie  z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami wykonawczymi. Odpowiedzialność  ta obejmuje również nadzorowanie budowy i robót, oraz odpowiedzialność za posiadanie stosownych uprawnień budowlanych przez Inspektorów nadzoru.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac przygotowawczych oraz postępu robót budowlanych.

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tym zakresie do Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru uwagi lub zastrzeżenia, na kierowniku będzie ciążył obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 7

1. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z Wykonawcą robót oraz chronić interesy Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru.

2. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru  zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza                           o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

3. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane.

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest  niezmienne w okresie obowiązywania umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą  netto: ........... zł.,         (słownie: ..................................................... złotych ), podatek VAT:  ............. zł.

wynagrodzenie brutto:  ................ zł. (słownie:  ............................................. zł ),

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2  zawiera  wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 zostanie wypłacone po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu przy czym strony dopuszczają rozliczenie fakturami częściowymi.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych, będą protokoły odbiorów częściowych wykonanych przez wykonawcę robót o których mowa w §1 umowy.

- Wykonawca  ma prawo do wystawiania faktur częściowych do wysokości 60 % wynagrodzenia umownego.

- Płatności częściowe będą realizowane przez Zamawiającego  po zakończeniu poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego, o których mowa w §1, podpisaniu  protokołu odbioru robót i otrzymaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych.

§ 9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 tj. w kwocie ………………… złotych najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w formie ……………………………………….

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji za wady pozostawia się  30% wysokości zabezpieczenia ustalonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 3 Zamawiający zwróci najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi/gwarancji za wady .

§ 10

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność  ponosi Wykonawca,  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy,

- za opóźnienie w wykonaniu usług wynikających z umowy lub jakiejkolwiek ich części  które mają być wykonane  w określonym terminie lub terminie wynikającym z harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Projektu, a nie zostały w tym terminie wykonane z przyczyn, za które odpowiedzialny jest wyłącznie Wykonawca, w wysokości  0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy  z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 umowy,  za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego za zawinione działania i zaniechania własne oraz osób, z których pomocą zobowiązania będące przedmiotem umowy wykonuje.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W razie odstąpienia od umowy Inżynier może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez stosowania kar umownych.

§ 11

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści niniejszej umowy oraz przepisach Kodeksu cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

(a) gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 60 dni

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku

wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania

części umowy przed odstąpieniem,

(b) gdy Wykonawca nie świadczy usług bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich mimo wezwania  dłużej niż 7 dni.

(c) gdy Wykonawca przerwał świadczenie usług, a opóźnienie lub przerwa trwa dłużej niż 14 dni w stosunku do zadeklarowanego przez niego terminu

(d)  gdy będą się powtarzały przypadki wadliwego (niezgodnego z umową) wykonania

usług, pomimo upomnień ze strony Zamawiającego

(e) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania

umowy,

(f) został zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub nastąpiło rozwiązanie firmy

Wykonawcy bądź dokonano zajęcia jego majątku,

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót i podpisania protokołu odbioru końcowego, a ta zwłoka trwa dłużej niż 1 (jeden) miesiąc,

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki:

4.1. Wykonawca:

(a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy, sporządzi przy udziale

Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, materiałów

maszyn i urządzeń nie wbudowanych według stanu na dzień odstąpienia, oraz na wezwanie Zamawiającego przystąpi do protokolarnego  przekazania placu budowy.

(b) przekaże  Zamawiającemu  wszelkie wymagane atesty , certyfikaty , aprobaty i inne dokumenty wymagane  przepisami prawa na zakres wykonany w ramach  umowy.

4.2 Zamawiający:

(a) dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia,

(b) przejmie od Wykonawcy pod swój dozór trenu budowy.

par .14

1. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu umowy na własny koszt  i utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, od wszelkich szkód mogących wyniknąć w toku realizacji inwestycji, jak i spowodowanych nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu realizacji niniejszej umowy, suma ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinna wynosić co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100 ).

3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje, z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oraz zdeponuje u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.

par. 15

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana treści umowy może nastąpić na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w trybie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do przedstawienia powodów uzasadniających zmianę .

par .16

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych .

2.	Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu  sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego .

par. 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron .

załącznik : specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA

# Footnotes

Zaznaczyć właściwe punkty.

W tym przypadku należy do oświadczenia własnego załączyć pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do dysponowania określonymi zasobami na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia.